**Site sartoriinteriores.com.br**

1. **Descrição do Projeto**

O site *sartoriinteriores.com.br* irá expor o portfólio de trabalhos da Sartori Interiores na internet, bem como apresentar a empresa e facilitar o contato entre clientes e pessoas interessadas no trabalho de decoração de interiores. Para isso, o layout deve explorar conteúdo de alta qualidade visual bem como a adaptabilidade a dispositivos móveis como tablets e celulares. O site deverá possuir uma área administrativa que permitirá o cadastro de novos trabalhos sempre que for necessário.

1. **Funcionalidades a serem desenvolvidas:**
2. Login Individual – autenticação para acesso à área administrativa do site;
3. Cadastro, Edição e Exclusão dos dados do portfólio;
4. Cadastro e Exclusão das imagens do portfólio.
5. **Outros Requisitos do sistema:**
6. Acessibilidade e adaptabilidade da interface em dispositivos móveis;
7. Fácil navegação em dispositivos com tela *touchscreen* e em computadores convencionais;
8. *Layout* moderno e atrativo ao público alvo;
9. Disponibilidade de acesso ao sistema esperada é de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano.
10. **Não Escopo do Projeto**

* Manual de usuário;
* Manual técnico;
* Aquisição de domínio;
* Conteúdo da área administrativa.

1. **Prazo, Investimento e Alterações de Escopo**
   1. **PROPOSTA 1 – Hospedagem ConsuTI e tecnologia Microsoft .NET**

**Prazo**

* O tempo previsto para desenvolvimento da primeira versão é de até **45 (quarenta e cinco) dias**.
* O tempo de desenvolvimento poderá ser reduzido, porém o investimento aumentará.

**Pagamento**

* O investimento será de **R$735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).**
* A forma de pagamento poderá ser em parcelas ou à vista. Haverá desconto de 7% (sete por cento) no caso de pagamento à vista ou em caso de parcelamento, 2 (duas) parcelas de **R$367,50** **(trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)** cada, sendo a primeira no início do desenvolvimento e outra na entrega do site.
* Após o 1 (um) ano, o valor mensal de hospedagem será de R$25,00 (vinte e cinco reais).
* O pagamento poderá ser realizado no cartão ou boleto, porém haverá um acréscimo de 5% (cinco por cento) para cobrir os custos com a operadora.

**Benefícios e Mudanças**

* Durante 1 (um) ano, a hospedagem e manutenção do site *on-line* na internet será grátis.
* Qualquer alteração do escopo inicial previsto nos itens 2 e 3 dessa proposta poderá afetar o prazo e o valor do investimento, sendo necessária uma avaliação prévia de cada mudança ou acréscimo de funcionalidades.
* Caso seja solicitado o desenvolvimento de novos requisitos após a entrega do sistema, haverá uma proposta a parte com custo e prazo específicos para a solicitação.
  1. **PROPOSTA 2 – Hospedagem Hostgator e tecnologia PHP**

**Prazo**

* O tempo previsto para desenvolvimento da primeira versão é de até **90 (noventa) dias**.
* O tempo de desenvolvimento poderá ser reduzido, porém o investimento aumentará.

**Pagamento**

* O investimento será de **R$690,00 (seiscentos e noventa reais).**
* A forma de pagamento poderá ser em parcelas ou à vista. Haverá desconto de 7% (sete por cento) no caso de pagamento à vista ou em caso de parcelamento, 2 (duas) parcelas de **R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais)** cada, sendo a primeira no início do desenvolvimento e outra na entrega do site.
* O pagamento poderá ser realizado no cartão ou boleto, porém haverá um acréscimo de 5% (cinco por cento) para cobrir os custos com a operadora.

**Mudanças e Responsabilidades**

* Qualquer alteração do escopo inicial previsto nos itens 2 e 3 dessa proposta poderá afetar o prazo e o valor do investimento, sendo necessária uma avaliação prévia de cada mudança ou acréscimo de funcionalidades.
* Caso seja solicitado o desenvolvimento de novos requisitos após a entrega do sistema, haverá uma proposta a parte com custo e prazo específicos para a solicitação.
* A manutenção, hospedagem e administração do site nos servidores do Hostgator é de responsabilidade da Sartori Interiores.

1. **Processo de desenvolvimento e testes**

Ao concordar com essa proposta, deverá ser realizado o pagamento referente à primeira parcela do pagamento da opção desejada (item 5). Em seguida, será enviado Contrato de Desenvolvimento de Software para assinatura. Uma vez assinado o contrato, o desenvolvimento será iniciado.

Durante o desenvolvimento serão feitos testes em conjunto a cada 15 (quinze) dias para validar o que está sendo construído.

Uma vez concluído o site e suas funcionalidades, será solicitada à Sartori Interiores a aprovação final e, em caso positivo, o site será implantado no servidor contratado e disponibilizado para acesso via internet.

Belo Horizonte, 12 de março de 2015.