**Site do Espanhol Futebol Clube**

1. **Descrição do Produto do Projeto**

O site do Espanhol Futebol Clube será a ferramenta virtual de divulgação do clube. Além de expor informações sobre a história, os campeonatos em andamento, divulgação dos patrocinadores, contato e o elenco do time, o site também terá um sistema para gestão financeira e gestão de dados de atletas.

1. **Funcionalidades a serem desenvolvidas:**
2. Gestão de patrocínio
   1. Cadastro dos patrocinadores
3. Gestão de atletas
   1. Cadastro de atleta
   2. Cadastro de fotos
4. Gestão de calendário de competições
   1. Cadastro de competição
   2. Cadastro de Jogos
   3. Cadastro de fotos
5. **Outros Requisitos do sistema:**
6. Acessibilidade e Adaptabilidade da interface em dispositivos móveis.
7. Autorização de acesso administrativo mediante a listagem de e-mails a ser enviada previamente.
8. Fácil navegação em dispositivos com tela touchscreen e em computadores convencionais.
9. Layout simples e moderno.
10. Disponibilidade de acesso ao sistema esperada é de 24horas por dia, 365 dias por ano.
11. Espaço ilimitado no banco de dados do sistema.
12. **Não Escopo do Projeto**

* Manual de usuário
* Manual técnico
* Aquisição de domínio

1. **Prazo, Investimento e Alterações de Escopo**

* O tempo previsto para desenvolvimento do produto completo é de até **75 dias**, sendo que é possível fazer entregas parciais do produto a cada 15 dias, caso haja uma divisão e priorização das demandas em conjunto.
* O investimento será de **R$2.100,00.**
* O tempo de desenvolvimento poderá ser reduzido, porém o investimento aumentará.
* A forma de pagamento poderá ser feita em parcelas a combinar, com descontos no caso de pagamento à vista ou em 2 parcelas, uma no início do desenvolvimento e outra na entrega da versão 1.0 do sistema.
* A hospedagem é isenta de pagamento durante 1 ano após a entrega do produto. Após isso, o valor mensal é de R$25,00.
* Qualquer alteração do escopo inicial do previsto acima poderá afetar o prazo e o valor do investimento, sendo necessária uma avaliação prévia de cada mudança ou acréscimo de funcionalidades.
* Caso seja solicitado o desenvolvimento de novos requisitos após a entrega do sistema ou mesmo durante o desenvolvimento da primeira versão, haverá uma proposta a parte com custo e prazo específicos para a solicitação.

1. **Contraproposta de favorecimento mútuo**

Existe a possibilidade de parceria para favorecimento mútuo como forma de pagamento. A ConsuTI entende que um cenário favorável para ambas as partes se daria da seguinte forma:

1. Os produtos e os serviços descritos nesta proposta, e somente eles, seriam desenvolvidos e entregues no prazo da mesma forma como foram descritos. Não será necessário nenhum investimento financeiro do Espanhol Futebol Clube.
2. O Espanhol Futebol Clube concede à ConsuTI.net o direto de divulgar sua marca como parceira e patrocinadora do clube tanto no site quanto no uniforme de jogos do time, pelo menos enquanto houver qualquer vínculo de manutenção e hospedagem do site e do sistema.
3. **Processo de desenvolvimento e testes**

Ao concordar com essa proposta, deverá ser depositada a quantia referente à primeira parcela do pagamento, conforme descrito no item 5 desta proposta. Caso opte pela contraproposta de favorecimento mútuo, enviar por e-mail formalizando esta opção. Em seguida, será enviado Contrato de Desenvolvimento de Software para assinatura. Uma vez assinado o contrato, o desenvolvimento será iniciado.

Durante o desenvolvimento, faremos testes em conjunto que podem ser no mínimo de 15 em 15 dias para validar o que está sendo construído. Um cronograma de desenvolvimento será elaborado em conjunto para acompanhamento do projeto.

Uma vez concluídas as funcionalidades, o sistema será implantado no servidor contratado e disponibilizado para utilização via internet.

As tecnologias de desenvolvimento serão:

* 1. Linguagem Microsoft dotNet 4.0 + HTML5 + CSS3 + Java Script + SQL.
  2. Banco de dados MySQL.