Belo Horizonte, 19 de março de 2015

Aos cuidados de Gabriel Ciarelli (Fundador do Super Diabético)

**Super Diabético**

**PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**

1. **Descrição do Projeto**

A marca Super Diabético irá ampliar suas atividades na internet por meio de três plataformas: a) um site com até 5 (cinco) páginas para divulgação e formalização da marca; b) um blog, nos moldes da ferramenta Wordpress, para postagens frequentes sobre assuntos ligados ao Super Diabético; e c) um e-commerce para venda dos produtos da marca.

O desenvolvimento do projeto será realizado visando entregas graduais em datas a serem definidas e, para tanto, será necessária a priorização das funcionalidades e recursos do projeto, tudo em comum acordo.

1. **Funcionalidades e Configurações a Serem Desenvolvidas**
   1. **Site**
      1. Página inicial com recursos visuais de destaque;
      2. Cadastro e divulgação de eventos ligados ao Super Diabético;
      3. Autenticação de acesso com Login e Senha para área restrita;
      4. Divulgação da história da marca;
      5. Divulgação dos parceiros;
      6. Integração com mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, G+);
      7. Link para acesso ao e-commerce e ao blog do Super Diabético;
      8. Divulgação dos contatos do Super Diabético;
      9. Layout moderno e adaptativo aos dispositivos móveis.
   2. **Blog**
      1. Autenticação de acesso com Login e Senha para área restrita;
      2. Divulgação dos parceiros;
      3. Cadastro de posts com textos formatados, imagens e vídeos;
      4. Organização de posts em categorias, arquivo e galeria de imagens;
      5. Cadastrar comentário em posts;
      6. Integração com mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, G+);
      7. Link para acesso ao e-commerce e ao site do Super Diabético;
      8. Divulgação dos contatos do Super Diabético;
      9. Pesquisar em todo o blog;
      10. Layout moderno e adaptativo aos dispositivos móveis como celulares e tablets.
   3. **E-Commerce**
      1. Página inicial com recursos visuais de destaque de vendas;
      2. Gestão do estoque de produtos;
      3. Gestão de pagamentos;
      4. Cálculo de frete;
      5. Autenticação de acesso com Login e Senha para área restrita;
      6. Divulgação dos parceiros;
      7. Integração com mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, G+);
      8. Link para acesso ao site e ao blog do Super Diabético;
      9. Layout moderno e adaptativo aos dispositivos móveis como celulares e tablets.
2. **Não Escopo do Projeto**

* Manual de usuário;
* Manual técnico;
* Treinamento de equipe;
* Aquisição de domínios;
* Conteúdo cadastral do site;
* Alteração da configuração estrutural inicial do blog;
* Conteúdo cadastral do blog;
* Gestão do estoque do e-commerce;
* Conteúdo cadastral do e-commerce;
* Gerenciamento e manutenção das mídias sociais do Super Diabético.

1. **Prazo, Investimento e Alterações de Escopo**

* O tempo previsto para desenvolvimento do projeto completo é de até **6 (seis) meses**, na seguinte estimativa:
  + Site – 1 (um) a 2 (dois) meses;
  + Blog – 1 (um) mês;
  + E-Commerce – 2 (dois) a 3 (três) meses.
* O investimento total de desenvolvimento será de **R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)**.
  + Site – R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais);
  + Blog – R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais);
  + E-Commerce – R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
* O custeio de manutenção da hospedagem **R$25,00 (vinte e cinco reais)** mensais para cada plataforma. Para o caso de pagamento anual e à vista, será concedido 13% (treze por cento) de desconto. A cobrança da hospedagem só será iniciada após a plataforma entrar no ar em sua primeira versão.
* O tempo de desenvolvimento poderá ser reduzido, porém o investimento aumentará.
* A forma de pagamento poderá ser à vista com desconto de 10% (dez por cento) ou, em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira no início do desenvolvimento e a segunda na entrega da versão 1.0 de cada plataforma.
* Qualquer alteração do escopo inicial do previsto acima poderá afetar o prazo e o valor do investimento, sendo necessária uma avaliação prévia de cada mudança ou acréscimo de funcionalidades.
* Caso seja solicitado o desenvolvimento de novos requisitos após a entrega do sistema ou mesmo durante o desenvolvimento da primeira versão, haverá uma proposta a parte com custo e prazo específicos para a solicitação.

1. **Proposta de Parceria**

Uma alternativa ao investimento de desenvolvimento descrito no item 4 (quatro) é a composição de parceria entre a ConsuTI e o Super Diabético. Essa parceria ajustaria o investimento de desenvolvimento do site e do blog a 50% (cinquenta por cento) do valor total, isentaria o investimento de desenvolvimento do e-commerce e divulgaria a marca do Super Diabético como empresa parceira nos canais on-line da ConsuTI destinados à parceria.

Em compensação, haverá uma participação da ConsuTI em 20% (vinte por cento) das vendas da plataforma e-commerce, sendo que o tempo total máximo para conclusão do projeto será estendido em dois meses e o Super Diabético divulgaria a marca da ConsuTI em seus canais de parceiros.

Ressalta-se que o custeio da hospedagem será mantido, pois o valor é destinado à manutenção dos servidores contratados para o serviço.

Em resumo, a proposta ajusta o investimento aos seguintes moldes:

* O tempo previsto para desenvolvimento do projeto completo é de até **8 (oito) meses**, na seguinte estimativa:
  + Site – 2 (dois) a 3 (três) meses;
  + Blog – 1 (um) mês;
  + E-Commerce – 3 (três) a 4 (quatro) meses.
* O investimento total de desenvolvimento será de **R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais)**.
  + Site – R$1.075,00 (mil e setenta e cinco reais);
  + Blog – R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais);
  + E-Commerce – R$0,00.
* O custeio de manutenção da hospedagem **R$25,00 (vinte e cinco reais)** mensais para cada plataforma. Para o caso de pagamento anual e à vista, será concedido 13% (treze por cento) de desconto. A cobrança da hospedagem só será iniciada após a plataforma entrar no ar em sua primeira versão.
* A forma de pagamento poderá ser à vista com desconto de 10% (dez por cento) ou, em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira no início do desenvolvimento e a segunda na entrega da versão 1.0 de cada plataforma.
* Qualquer alteração do escopo inicial do previsto acima poderá afetar o prazo e o valor do investimento, sendo necessária uma avaliação prévia de cada mudança ou acréscimo de funcionalidades.
* Caso seja solicitado o desenvolvimento de novos requisitos após a entrega do sistema ou mesmo durante o desenvolvimento da primeira versão, haverá uma proposta a parte com custo e prazo específicos para a solicitação.

1. **Processo de Desenvolvimento e Testes**

Cada uma das plataformas (site, blog e e-commerce) terão 3 (três) ambientes durante a execução do projeto: a) um ambiente para o desenvolvimento, b) um ambiente para os testes e validações; e c) um ambiente para a publicação na web das versões aprovadas.

Durante o desenvolvimento, serão feitos testes em conjunto que ocorrerão, no mínimo, de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias para validar o que está sendo desenvolvido.

Uma vez concluídas as funcionalidades, o sistema será implantado no servidor contratado e disponibilizado para utilização via internet.

As tecnologias de desenvolvimento serão:

* 1. Linguagem Microsoft dotNet 4.0 + HTML5 + CSS3 + Java Script + SQL;
  2. Banco de dados MySQL;
  3. Plataforma Wordpress;
  4. Prototipagem em Wireframes na ferramenta Mockflow, quando necessário.

1. **Aprovação e Validade da Proposta**

Ao concordar com a presente proposta, a quantia referente à primeira parcela do pagamento deverá ser depositada, conforme descrito no item 4 ou 5 desta proposta, de acordo com o que for escolhido e aprovado. Em seguida, será enviado “Contrato de Desenvolvimento de Software” para assinatura e, uma vez assinado o contrato, o desenvolvimento será iniciado.

Atenciosamente,

Esp. Cristian Cândido de Oliveira Gomes

cristian@consuti.com.br / (31) 93132793