Belo Horizonte, 30 de março de 2015

Aos cuidados de Éber de Araújo (Proprietário da ÉBER Móveis Profissionais)

**ÉBER Móveis Profissionais**

CNPJ: 11.107.625/0001-73

Inscrição Estadual: 001.379.186-0097

Rua Godofredo de Araújo, n° 59B, Bairro Sagrada Família,

Belo Horizonte - MG, CEP: 31.035-520 – tel.: (31) 8805-1820 / (31) 3586-5607

**PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**

1. **Descrição do Projeto**

A *ÉBER Móveis Profissionais* está retomando as suas atividades de vendas na internet, por meio da loja virtual da empresa. Há alguns anos, a empresa desenvolveu o seu e-commerce no qual pôde realizar suas vendas, porém foi necessária a interrupção de suas atividades por motivos judiciais. Recentemente o impedimento judicial foi removido e a empresa reativará as vendas pela internet.

É sabido que a internet possui hoje padrões de desenvolvimento, layout e navegação muito diferentes dos existentes na época da primeira versão do sistema. A fim de atualizar o layout e a usabilidade do sistema adequando o e-commerce da empresa à atualidade, a ConsuTI propõe o projeto de desenvolvimento de software, conforme descrição da presente Proposta.

1. **Configurações a Serem Desenvolvidas e Ajustadas**
2. Novo layout da página inicial com recursos visuais de destaque de vendas;
3. Novo layout para página “Empresa”;
4. Novo layout e atualização dos dados da página “Contato”;
5. Novo layout e atualização dos dados da página “Localização”;
6. Novo layout para o cadastro de “Avisos”;
7. Novo layout da “Área Administrativa”;
8. Remoção da opção de “Indicação de Amigos”;
9. Avaliação e atualização da gestão de pagamentos incluindo o “Mercado Pago”;
10. Simplificar o “Cadastro de Usuários”;
11. Integração com mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, G+);
12. Layout moderno e adaptativo aos dispositivos móveis como celulares e tablets;
13. Criação de até 5 (cinco) caixas de correio.
14. **Não Escopo do Projeto**

* Manual de usuário;
* Manual técnico;
* Treinamento de equipe;
* Aquisição de domínios;
* Conteúdo cadastral do e-commerce;
* Alteração da configuração estrutural inicial da área administrativa;
* Gestão do estoque do e-commerce;
* Gerenciamento e manutenção de mídias sociais;
* Hospedagem do sistema – obs.: já existe contrato em vigor até jan/2016.

1. **Prazo, Investimento e Alterações de Escopo**

* O tempo previsto para desenvolvimento do projeto é de até **2 (dois) meses.**
* O investimento total de desenvolvimento será de **R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais)**.
* A forma de pagamento poderá ser à vista com desconto de 10% (dez por cento) ou, em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira no início do desenvolvimento e a segunda na entrega do novo e-commerce.
* Qualquer alteração do escopo inicial do previsto acima poderá afetar o prazo e o valor do investimento, sendo necessária a avaliação prévia de cada mudança ou acréscimo de funcionalidades.
* O tempo de desenvolvimento poderá ser reduzido, porém o investimento aumentará.
* Caso seja solicitado o desenvolvimento de novos requisitos após a entrega do sistema ou mesmo durante o desenvolvimento da primeira versão, haverá proposta a parte com custo e prazo específicos para a solicitação.

1. **Processo de Desenvolvimento e Testes**

Durante o desenvolvimento do projeto haverá 3 (três) ambientes: a) um ambiente para o desenvolvimento, b) um ambiente para os testes e validações; e c) um ambiente para a publicação na web das versões aprovadas.

Durante o desenvolvimento, serão feitos testes em conjunto que ocorrerão, no mínimo, de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias para validar o que está sendo desenvolvido.

Uma vez concluídas as funcionalidades, o sistema será implantado no servidor contratado e disponibilizado para utilização via internet.

As tecnologias de desenvolvimento serão:

* 1. Linguagem Microsoft dotNet 4.0 + HTML5 + CSS3 + Java Script + SQL;
  2. Banco de dados MySQL;
  3. Prototipagem em Wireframes na ferramenta Mockflow, quando necessário.

1. **Aprovação e Validade da Proposta**

Ao concordar com a presente proposta, a quantia referente à primeira parcela do pagamento deverá ser depositada, conforme descrito no item 4 desta proposta, em conta a ser informada posteriormente e de acordo com o que for escolhido e aprovado. Em seguida, será enviado “Contrato de Desenvolvimento de Software” para assinatura e, uma vez assinado o contrato, o desenvolvimento será iniciado.

Atenciosamente,

Esp. Cristian Cândido de Oliveira Gomes

cristian@consuti.com.br / (31) 93132793