PROPOSTA N° 01/2015

**Teste PMK**

O micro e-commerce on-line testepmk.com.br está atualmente desativado. Foi solicitado pelo Sr. Éber de Araújo Éler a sua reativação após regularização jurídica da comercialização dos seus produtos. Segue a proposta para que o sistema volte ao seu pleno funcionamento:

**1 – Procedimentos técnicos necessários**

1. Reativação ou aquisição de um domínio de internet;
2. Contratação de um servidor para hospedagem do sistema (preferencialmente na Locaweb, no plano “basic” com servidor Windows);
3. Configuração do servidor de aplicação;
4. Configuração do servidor de banco de dados;
5. Disponibilização do sistema em uma versão de testes para avaliação prévia;
6. Ajustes do sistema (caso necessário e com orçamento a parte);
7. Implantação e ativação do sistema em ambiente de produção.

**2 – Investimento e Prazo**

* Contratação do domínio – **R$40,00, por ano**;
* Contratação de um servidor para hospedagem do sistema – **R$238,78, por ano**;
* Configuração do servidor de aplicação – Configuração do servidor de banco de dados – Disponibilização do sistema em uma versão de testes para avaliação prévia e Implantação e ativação do sistema em ambiente de produção – **R$525,00**;
* O pagamento poderá ser à vista (com **desconto de 8%**) ou em duas parcelas (sem desconto) sendo a primeira no ato da contratação e a segunda em 30 (trinta) dias.
* O tempo total para conclusão dos serviços é de até **1 (uma) semana** após a confirmação do pagamento.

**3 – Recursos Extras**

Acesse o endereço <http://www.locaweb.com.br/produtos/hospedagem-de-sites/planos.html> para saber dos demais recursos que terá disponível como, por exemplo, 10 (dez) caixas de e-mails.

**4 – Ajustes e evoluções do sistema**

Qualquer demanda de ajuste, correção ou evolução do sistema existente deverá ser tratada por solicitações a parte, devendo ser orçados o tempo e o investimento para que sejam desenvolvidas.

**5 – Escopo da proposta**

Todo o serviço de administração, registro de domínio e hospedagem será contratado diretamente à Locaweb. O escopo desta proposta é a reativação do sistema “testepmk”. Caso exista a necessidade de auxílio nas configurações dos produtos e serviços junto à Locaweb, podemos prestar auxílio, desde que sejam dúvidas referentes a este serviço.

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2015

ConstuTI

Cristian Cândido de Oliveira Gomes